２０２５年6月10日改定

送研中部支部　安全部会

安全部会パトロール実施要領

１．適用範囲

この要領は、送電線建設技術研究会（以下送研という）中部支部安全部会の事業計画に基づいて実施する中部電力パワーグリッド株式会社（以下中電PGという）管内の安全パトロールに適用する。

２．パトロールの地域区分と班編成

（１）パトロールの地域区分

中電PG旧組織（２０２３年４月）の支社別に次の６ブロックに区分する。

・名古屋地区　・静岡地区　・三重地区　・岐阜地区　・長野地区　・岡崎地区

※名古屋地区には、基幹系統建設センター（以下基幹建という）を含む。

（２）班編成

①班編成は、普通会員、地区幹事、施工会社で構成し、名古屋地区をA・Bの２班に分け７班編成とする。（下表による）

②各班には、安全部会幹事会社からパトロール幹事及び同副幹事を置く。

【地区別班編成表】

| 地区別 班編成 |  | 班の構成メンバー |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 幹 事 | 副 幹 事 | 構成会社 |  |  |  |  |  |  | 地区幹事 | 施工会社 |
| 名古屋 | A | 川北電気 | ヒメノ | シーテック | 名東電気 | メイワイーシー | 栗原工業 |  |  |  | 〇 | 〇 |
|  | B | シーテック | 東光電気 | 白川電気 | 名光電気 | 岳南建設 | かんでんエンジニア |  |  |  | 〇 | 〇 |
| 静岡 |  | 東光電気 | 川北電気 | 日本電設 | 湘南送電 | 日本リーテック | 東亜電気 | シーテック | エフトック | 共和テクノ | 〇 | 〇 |
| 三重 |  | ヒメノ | 栗原工業 | 佐藤建設 | サンテック | 鈴鹿テクト | きんでん | シーテック |  |  | 〇 | 〇 |
| 岐阜 |  | 名光電気 | シーテック | JPハイテック | 中部電気 | 安松谷組 | りゅうでん | 笹島工業 | 坂上建設 |  | 〇 | 〇 |
| 長野 |  | メイワイーシー | 岳南建設 | 中川電気 | 長野愛知 | 南電気 | 第一電機 | シーテック | 上村電建 |  | 〇 | 〇 |
| 岡崎 |  | 白川電気 | 名東電気 | 住友電設 | 大東電業 | 東海工営 | 弘電社 | ＥＴＳホールディング | シーテック |  | 〇 | 〇 |

（３）特別参加

パトロールの特別参加者として、パトロール実施件名の工事担当箇所である中電PG各支社送電グループ及び基幹建送電施設グループ・工事所の工事関係者とする。

※工事関係者とは、送電グループ長・副長・担当者及び安全担当をいう。

３．パトロールの実施要領

（１）パトロール実施の手順　　　●：決定・確認　◎：実施者　〇：調整・協議者

| 役割 手 順 （上段→下段の順） | 中電PG （工事担当箇所） | 地 区 幹 事 | パトロール 幹事・副幹事 | 工事施 工会社 | パトロール構成会社 | 安全部会委員長 | 送 研 事務局 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| パトロール件名の選定 | 〇 協議 | ◎ 選定 | 〇 協議 | 〇 協議 |  |  |  |
| パトロール実施計画の作成・決定 | 〇 協議 | 〇 協議 | ◎ 作成 | 〇 協議 |  | ● 決定 |  |
| 案内文書作成 及び送付依頼 |  | （パトロール構成会社への案内の送付） | ◎ |  | （幹事より送研事務局へ案内文書の送付依頼） |  |  |
| 案内文書の送付 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| パト参加者の報告 |  |  | （報告はパトロール幹事へ） |  | ◎ |  |  |
| パトロールの実施 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| パトロールの実施結果報告書作成 | 〇 | 〇 | ◎ まとめ | ◎ 処置 | 〇 | ● 報告書確認 |  |
| 報告書の送付依頼 |  | （パトロール参加者への報告書の送付） | ◎ |  |  |  |  |
| 報告書の送付 |  |  |  | （幹事より送研事務局へ報告書の送付依頼） |  |  | ◎ |
| 送研HP掲載依頼 |  |  | （パトロール幹事から送研事務局へ依頼） ◎ |  |  |  |  |
| HP掲載 |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 安全大会報告 |  |  | ◎ |  |  |  |  |

（２）実施要領

①パトロール件名の選定及び実施頻度

・各ブロックの地区幹事は、中電PGから半期毎に提供される「件名一覧表」を

参考に関係者（中電PGの工事担当箇所、パトロール幹事及び副幹事、工事施

工会社）と協議し、パトロール実施件名を選定する。

ただし、基幹建の工事の内、安全協議会を設置する大規模工事は極力除外する。

（例：東名古屋東部線リフレッシュ工事）

・パトロール実施回数は、班編成毎に年１回以上とする。

②パトロール計画の作成及び決定

・パトロール幹事及び副幹事は、選定したパトロール件名について、工事の進捗等を勘案し、関係者（中電PG、地区幹事、工事施工会社）と調整し、パトロール計画（実施時期、場所、出席者等）を作成するともに、安全部会幹事経由で安全部会委員長の確認を得る。

・安全パトロールの視点として、年度毎に「安全パトロールの重点項目」を定め

マンネリ化の改善と危機管理意識の向上を図る。

➂パトロールの準備

・パトロール幹事及び副幹事は、施工会社及び地区幹事の協力を得て、工事概要

等の書類の準備、打合せ会場や昼食の手配を行う。

④パトロール参加者への案内

・パトロール幹事及び副幹事は、パトロール実施案内文書（別紙様式１）を作成

し、送研中部支部事務局に提出し、パトロール参加会社への送付を依頼する。

・送研事務局は、下記のパトロール参加会社宛てにＥメールで送付する。

〇中電PG工事担当箇所宛て（工事担当箇所長・工事担当者（作業管理者）・安

全担当）

〇パトロール構成メンバー会社宛て（パトロール構成会社安全委員・地区幹事・

施工会社）

※パトロール参加会社へ案内の発送は、送研事務局へ依頼としているが、パトロ

ール幹事及び副幹事と送研事務局との協議により、パトロール幹事及び副幹事

からでも可とする。

⑤パトロールの実施

・パトロール実施前に施工会社（現場責任者）より工事概要や工事現場での注意

事項等の説明を受ける。また、パトロール幹事よりパトロールの視点の説明を

行うとともに「パトロールチェック表」を配布しこれに基づきパトロール実施

する。

・パトロール終了後、パトロール者の講評をもとに検討会を実施する。

・検討会は、パトロール幹事の司会で行い、パトロール副幹事及び地区幹事は、

書記等を行うなど幹事を補佐する。

⑥パトロール結果の報告

・パトロール幹事及び副幹事は、検討会の内容に基づき「パトロール実施結果報告書」（別紙様式３）を作成する。

なお、パトロール実施結果において、「指摘事項、指導事項及び要望事項等」が

あった場合は、施工会社側に処置及び対策等を樹立していただくとともに報告書

の「処置・対策・その他」欄に記載してもらう。

・パトロール幹事及び副幹事は、別紙様式３の報告書に「パトロール実施結果報

告書（ご報告）（別紙様式２）を添えて、安全部会幹事経由で安全部会委員長に

報告するとともに、送研事務局に送付する。

・送研事務局は、パトロール結果報告書をパトロール参加会社（中電PGの参加

者、施工会社の現場責任者、安全委員・地区幹事）に送付するとともに送研中

部のホームページに掲載する。送研中部支部全会員へは、ホームページ掲載及び

安全大会での報告とする。

※パトロール結果報告書のパトロール参加会社への送付については、送研事務局

としているが、協議によりパトロール幹事及び副幹事からでも可とする。

（３）パトロールの総括管理

パトロールを円滑かつ計画的に推進するため、パトロール幹事の中から総括責任者を選任し、下記の総括管理を行う。

＜パトロール総括責任者の任務＞

・各ブロックのパトロール実施計画並びに実施状況等を掌握し、定期的に管理状況を部会に報告する。

・各ブロックのパトロール実施結果を集約し、安全大会で報告する。

・その他パトロール全般に係る事項の調整。

| パトロール総括責任者（正） | パトロール総括責任者（副） |
| --- | --- |
| (株)シーテック | 川北電気工業（株） |

＜パトロール総括責任者＞

４．その他

（１）パトロールの必要な経費について

・交通費は、参加者負担とし、昼食・飲み物代は、安全部会の負担とする。

・昼食・飲み物代は、１人当たり１８００円程度とし、パトロール幹事は、領収

書（宛名：送研中部支部安全部会）を送研事務局へ提出し精算する。

５．添付資料

（１）安全パトロール実施案内文書及び報告書（様式№１，２）

（２）安全パトロール実施結果報告書（様式３）

（３）安全パトロール報告写真（№１）

（４）安全パトロール報告写真（指摘事項・要望事項に対する処置報告）（№２）

以　上